Planificación de la Iteración

Proyecto
Sistema de Gestión para OdontoMisiones
Título
Plan de Iteración – 1
Generado por
Grupo de Ingeniería y Gerencia del Proyecto: Ulises C. Ramirez.
Aprobado por
Lic. Rubén Urquijo
Alcance de la distribución
Documento Interno – alcance a todo el proyecto.
Lista de Cambios
Nro	Fecha	Descripción	Autor
0	04/08/2017	Version 1.0	C. R. Ulises

# Sobre este Documento
El presente documento tiene como objetivo la descripción del Plan de Iteración previsto para el proyecto Sistema de Gestión para OdontoMisiones, para la iteración 1.
# Configuración de la Iteración
Estado actual: El proyecto se encuentra en un estado de iniciación, es decir, que no se cuenta con ninguna documentación sobre la cual avanzar para esta iteración.

Para esta primer iteración lo que se propone es avanzar en gran medida sobre los bloques mas fundamentales del modelado del sistema, estos bloques son representados por los diferentes conceptos

# Identificación
Código de la Iteración	1
Fase a la que pertenece	Fase de elaboración
Fecha de Inicio	26/07/2017
Fecha de Cierre	04/08/2017
Comentarios	En esta iteración se presenta la documentación destinada al manejo de los diferentes parámetros necesarios para el manejo del sistema los cuales serán refinados en iteraciones siguientes

# Metas
Avanzar en gran medida con los conceptos que hacen a la parametrización del sistema, estableciendo así una base para que se pueda documentar y desarrollar un primer entregable relacionado a las funcionalidades mas complejas del escenario.

# Requisitos de la Iteración

Entradas para la iteración: Si bien la iteración se encuentra en etapas de elaboración la misma no tiene ningún requisito previo para así poder generar una salida
Salidas de la Iteración: Lo que se espera obtener al final de la iteración es el modulo de Parámetros en etapas ya avanzadas. Aunque luego se irán haciendo los refinamientos que se consideren, en caso de ser necesarios.
# Artefactos Nuevos
Artefacto	Meta	Comentarios
Especificación de Requerimientos v1.0	10/100	Información a incluir: documentación para los módulos de Clientes, Técnicos, Partes, Equipos, Proveedor, Incidencias.
Modelo Conceptual	10/100	Información a incluir: se debe extender la implementación del modelo conceptual para que este tenga mas sentido, y se vean las diferentes relaciones entre los conceptos que se hallan en el enunciado
Diagramas de Casos de Uso / Especificación de Casos de Uso	15/100	Información a incluir: se deben agregar los diagramas para los demás módulos del sistema (Clientes, Tecnicos, Partes, Equipos, Proveedor, Incidencias). Además, a medida que se vaya agregando mas funcionalidad al sistema se debe refinar los casos de uso ya existentes
Diagramas de Interacción de Usuario	10/100	Información a incluir: diagramas para los módulos que faltan documentar

# Artefactos Actualizados
Artefacto	Actual	Meta	Objetivo de la Actualización

# Requisitos Suplementarios
## Idioma
El sistema deberá tener la capacidad de exhibir la información en idioma español.

# Problemas a Resolver

Agregar los conceptos necesarios para que los diagramas como el Modelo Conceptual tengan un mayor propósito, permitiendo así el establecimiento de relaciones entre las diferentes clases para que este brinde un mejor entendimiento del escenario en el cual se está trabajando.