Planificación de la Iteración

Proyecto
Sistema de Gestión para OdontoMisiones
Título
Plan de Iteración – 2
Generado por
Grupo de Ingeniería y Gerencia del Proyecto: Ulises C. Ramirez.
Aprobado por
Lic. Rubén Urquijo
Alcance de la distribución
Documento Interno – alcance a todo el proyecto.
Lista de Cambios
Nro	Fecha	Descripción	Autor
0	04/08/2017	Version 1.0	C. R. Ulises
1	09/08/2017	Actualización de las siguientes secciones: / Configuración de La iteración / Identificación de la Iteración / Metas / Requisitos de la Iteración / Artefactos Nuevos / Artefactos Actualizados	C. R. Ulises

# Sobre este Documento
El presente documento tiene como objetivo la descripción del Plan de Iteración previsto para el proyecto Sistema de Gestión para OdontoMisiones, para la iteración 2.
# Configuración de la Iteración
Estado actual: El proyecto se encuentra en un estado de elaboración, y en etapas iniciadas/avanzadas de la generación de los conceptos que hacen a la parametrizacion del sistema.

Para esta segunda iteración lo que se propone es avanzar aun mas en cuento a los bloques mas fundamentales del modelado del sistema, estos bloques son representados por los diferentes conceptos a los cuales denominamos Parametros, ademas de esto se propone dar inicio a una etapa temprana del desarrollo/documentación de las entidades que hacen al modulo de Clientes y Técnicos

# Identificación
Código de la Iteración	2
Fase a la que pertenece	Fase de elaboración
Fecha de Inicio	04/08/2017
Fecha de Cierre	09/08/2017
Comentarios	En esta iteración se presenta una refinación de los conceptos ya implementados en la iteración 1, ademas de dar inicio a una etapa temprana de documentación referente a el modulo de Tecnicos y el modulo de Clientes.

# Metas
Refinar los conceptos que hacen a la parametrización del sistema los cuales fueron atendidos en la iteración 1.

Dar inicio al modulo que se encarga de la gestión de los Técnicos de la Empresa

Dar inicio al modulo que se encarga de la gestión de los Clientes de la Empresa

# Requisitos de la Iteración

Entradas para la iteración: Para poder cumplir con una de las metas de la iteración, la cual es el refinamiento de los conceptos ya atendidos, será necesario contar con el desarrollo de la primer iteración para poder llevar adelante la 2da iteración
Salidas de la Iteración: Lo que se espera obtener al final de la iteración es el modulo de Parámetros en etapas avanzadas y refinadas, junto con un desarrollo temprano de los módulos encargados para la gestión de Técnicos y Clientes. Aunque luego se irán haciendo los refinamientos que se consideren, en caso de ser necesarios.
# Artefactos Nuevos
Artefacto	Meta	Comentarios
Diagrama de Caso de Uso Gestionar Tecnico	80/100	Este diagrama representa simplemente las acciones de Alta, Baja, Modificacion y Consulta que se puedan dar sobre este. Faltaran refinamientos en cuanto a los demas accionares que se deben permitir en el modulo
Diagrama de Casos de Uso Gestionar Cliente	80/100	Este diagrama representa simplemente las acciones de Alta, Baja, Modificacion y Consulta que se puedan dar sobre este. Faltaran refinamientos en cuanto a los demas accionares que se deben permitir en el modulo
Diagramas de Interacción de Usuario Tecnico	60/100	El diagrama estara representado las operaciónes basicas para el manejo de un Tecnico
Diagramas de Interacción de Usuario Cliente	60/100	El diagrama estara representado las operaciónes basicas para el manejo de un Cliente

# Artefactos Actualizados
Artefacto	Actual	Meta	Objetivo de la Actualización
Diagrama de casos de uso:	15/100	25	Incluir un principio de documentación para los módulos de Gestión de Técnicos y Gestión de Clientes
Objetivos del Sistema	1/7	3	Se propone añadir objetivos que permitan visualizar la expansion del desarrollo mediante el agregado de material relacionado a la documentacion de los modulos de Clientes Y Tecnicos
Objetivos de Informacion	40/100	50	Agregar los objetivos relacionados con la necesidad de información para los Técnicos y Clientes
Modelo Conceptual	10/100	30/100	Incluir los conceptos de Clientes y Tecnicos para así dar mas sentido al diagrama y junto con esto, si bien todavía se está bastante alejado de una representación fiel, dar una representación mas acertada del escenario
Diagrama de Interacción de Usuario	10/100	30/100	Incluir documentación de los modulos de Clientes y Tecnicos

# Requisitos Suplementarios
## Idioma
El sistema deberá tener la capacidad de exhibir la información en idioma español.

# Problemas a Resolver

Agregar los conceptos necesarios para que los diagramas como el Modelo Conceptual tengan un mayor propósito, permitiendo así el establecimiento de relaciones entre las diferentes clases para que este brinde un mejor entendimiento del escenario en el cual se está trabajando.